## Slide 2: Avances Portal Web
Equipo OACM-Web
Julio 2022

## Slide 3
Auditoría Interna Portal Web
Matriz ITA
Sección de Transparencia
SiiCE 2022
Actualización de Evaluaciones
Capacitaciones Liferay
PRINCIPALES AVANCES

## Slide 4
La auditoría se llevó a cabo de manera virtual los días 14 y 15 de julio.
Previo a la misma, el equipo web realizó una sesión de revisión general el 13 de julio con base en un documento provisto por los mismos auditores.
Hubo observaciones y oportunidades de mejora que se resolvieron durante las sesiones.
En los resultados se observaron 2 fortalezas, 0 no conformidades y 3 oportunidades de mejora. Las acciones correctivas fueron socializadas el 29 de julio por correo (ver siguiente diapositiva).
Revisar Informe Preliminar de Auditoría Accesibilidad Página Web emitido el 26 de julio Aquí
AUDITORÍA INTERNA PORTAL WEB

## Slide 5
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Es importante generar un párrafo descriptivo de cada audio que se presente y que sea relacionado con el texto mostrado, lo cual permite contar con una alternativa textual cuando hay audios y archivos de texto. Criterio objeto de observancia: Descripción de Audio (pregrabado). Se proporciona descripción de audio para todo el contenido de video pregrabado en medios sincronizados. 3.1.2.5. (NTC5854) y 1.2.5. (WCAG 2.1. Corresponde a los audios de las secciones https://www2.icfes.gov.co/web/guest/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-examen-saber-11 y https://www2.icfes.gov.co/web/guest/gu%C3%ADas-de-orientaci%C3%B3n-examen-saber-tyt. Entre las actividades de esta semana gestionaremos con el área de diseño de instrumentos la redacción de estos textos descriptivos.
Valdría la pena en los diversos módulos de la página web, fortalecer la aplicación del requerimiento: “Idioma de las partes. El lenguaje humano de cada pasaje o frase en el contenido se puede determinar programáticamente a excepción de los nombres propios, términos técnicos, palabras de lenguaje indeterminado y palabras o frases que se han convertido en parte de la lengua vernácula del texto circundante inmediato”. 3.3.1.2. (NTC5854) y 3.1.2. (WCAG 2.1). Se refiere a los párrafos y títulos en inglés que están incorporados en limitadas secciones del Portal. Ese ajuste se realizó vía html usando el parámetro <p lang=""en""></p> en los elementos que lo requerían. Dicho esto, tendremos en cuenta el punto en las revisiones periódicas del Portal y en los contenidos nuevos posteriores a la auditoría.
Revisar y determinar si es necesario atender los aspectos indicados en el documento del Test de accesibilidad web realizado por medio de la herramienta denominada TAW (tawdis.net) que evalúa el nivel de cumplimiento de los aspectos relacionados con la guía de accesibilidad internacional WCAG 2.0. Se refiere a este documento diagnóstico. Los resultados de error y de observaciones del mismo hacen parte de las actividades de optimización que estamos llevando a cabo desde la semana pasada. Se requiere el apoyo de Aria para algunos temas pero estábamos terminando el ciclo de capacitaciones técnicas para poder retomar este tema. Se proyecta para el mes de agosto mejoras en los resultados de un nuevo diagnóstico.

## Slide 6
Desde el mes de abril se han llevado a cabo revisiones y avances sobre la matriz de cumplimiento ITA diseñada por la Procuraduría General de la Nación.
Durante el mes de julio se realizaron sesiones de revisión junto con la OAP y DTI con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de la matriz.
Actualmente hay una directriz de accesibilidad que no se cumple: Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) deberían cumplir con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona. Para esto se ha propuesto un plan de acción de la mano de DTI (ver siguiente diapositiva).
Se diseñó una guía de creación de documentos (Word) para compartir con las áreas de la institución. Versión borrador para recibir y atender observaciones y comentarios.
Recibimos buenos comentarios (no oficiales) por parte del MEN frente a los avances de accesibilidad y matriz ITA.
Revisar última versión de la Matriz ITA actualizada el 1 de agosto Aquí
MATRIZ ITA

## Slide 7
Cumplimiento del ítem i de la Matriz ITA
A corto plazo (cumplimiento antes del 15 de agosto):
Enviar nuevamente el borrador de la guía de creación de documentos (Word) accesibles a las áreas de la institución, para recibir y atender observaciones y comentarios.
Atender observaciones y comentarios de las áreas para generar una versión final de la guía de creación de documentos (Word) accesibles.
Compartir la versión final de la guía de creación de documentos (Word) accesibles con el INCI.
Atender observaciones y comentarios del INCI para generar una versión definitiva de la guía de creación de documentos (Word) accesibles.
Aprobar la versión definitiva de la guía de creación de documentos (Word) accesibles.
Socializar la versión definitiva de la guía de creación de documentos (Word) accesibles con las áreas de la institución.
Solicitar a las áreas de la institución que desde la fecha de la socialización de la versión definitiva de la guía de creación de documentos (Word) accesibles todos los documentos (Word y PDF) que se quieran publicar en el portal, deben ser accesibles.
A mediano plazo (fecha de cumplimiento sin definir):
Realizar el proceso correspondiente para que documentos Excel y PowerPoint se construyan con criterios de accesibilidad desde las áreas.
A largo plazo (fecha de cumplimiento sin definir):
Convertir los documentos no accesibles a accesibles, los que fueron publicados en el portal desde enero de 2021 hasta la fecha).

## Slide 8
Durante los meses de junio y julio trabajamos en conjunto con la OAP para cumplir los lineamientos consignados en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, tomando como insumo la matriz de cumplimiento ITA diseñada por la Procuraduría General de la Nación.
Se avanzó en el cumplimiento de la sección de transparencia de la mano del Ministerio de Educación para dar cumplimiento a lo solicitado en la matriz ITA.
Se realizó un plan de mejora fruto del trabajo conjunto con el MEN el cual se espera terminar en agosto. Todo esto se ha hecho con el acompañamiento de DTI.
SECCIÓN DE TRANSPARENCIA

## Slide 9
Durante las actividades del Seminario, el Portal Web realizó actualizaciones en tiempo real de las diferentes transmisiones desde el canal de YouTube del Icfes.
Además de ofrecer información completa de las versiones anteriores del Seminario, la sección https://www2.icfes.gov.co/seminario-intenacional-investigacion presentó a los usuarios las transmisiones de YouTube, la agenda del día y enlaces para la descarga de la agenda general del evento.
Adicionalmente realizamos una actualización temporal en el Home Liviano que ofrecía enlaces a la sección del Seminario y a descargar la agenda general.
Posterior a la culminación del evento, la sección se actualizó con un texto resumen del Seminario y la lista de reproducción de YouTube con todas las transmisiones.
SiiCE 2022

## Slide 10
El equipo OACM-Web, el personal DTI asignado y la persona de SAyD designada al Portal asistieron a una serie de capacitaciones virtuales para temas de la plataforma Liferay, se abordó Frontend, Backend y configuración de servidores. Las capaciones fueron impartidas por el proveedor Aria.
Las capacitaciones fueron desarrolladas los días 22, 23, 28 y 29 de junio y 6, 8, 18, 26 y 28 de julio con una intensidad de 4 horas diarias.
Todas las sesiones quedaron grabadas para futuras consultas. El espacio se aprovechó para buscar mejores prácticas en la carga de archivos y configuración de la plataforma para evitar las fallas del portal que periódicamente se presentan.
CAPACITACIONES LIFERAY

## Slide 11
El Portal viejo se dará de baja el 30 de agosto Hay contenidos de ExA que están en proceso de migración y hemos propuesto diseñar una comunicación interna a toda la institución para que las áreas realicen una revisión final de contenidos en el portal viejo para no perder información.
Finalizar actualización de contenidos en Saber TyT Se realizaron importantes avances en Saber Pro pero aún faltan ítems en Saber TyT.
Chatbot de Canales de Atención(script) Hay fallos en la integración con Liferay. Se le comunico a la UAC los parámetros técnicos que deben solicitar a su proveedor para la integración del Chatbot.
Sección de Participa Se desarrollaron mesas de trabajo con OAP y UAC para identificar responsables y recopilar o construir la información que se necesita según el caso para completar esta sección.
ALERTAS